# ЭТАЛОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА НИР

Тема: Реконструкция исторического кампуса Satbayev University (Политех) с внедрением цифровых и энергоэффективных технологий

1. Общие сведения

1.1. Приоритет:
Развитие инфраструктуры образования и науки

1.2. Направление:
Цифровизация и модернизация образовательной инфраструктуры с сохранением историко-культурного наследия

--------------------------------------------------

2. Цели и задачи программы

2.1. Цель:
Разработка научно обоснованной концепции реконструкции исторического кампуса Satbayev University с сохранением архитектурного наследия и внедрением цифровых технологий, обеспечивающей повышение энергоэффективности не менее чем на 20% и улучшение качества образовательной среды.

2.2. Задачи:
- проведение комплексного обследования зданий и инженерных систем;
- разработка BIM-модели кампуса;
- разработка энергоэффективных решений;
- создание концепции «умного кампуса» (IoT, безопасность, управление);
- разработка методических рекомендаций;
- апробация решений;
- подготовка специалистов.

--------------------------------------------------

3. Соответствие стратегическим документам

Проект соответствует:
- Стратегии «Казахстан-2050»;
- Государственной программе развития образования;
- Программе «Цифровой Казахстан»;
- программам сохранения культурного наследия.

--------------------------------------------------

4. Ожидаемые результаты

4.1 Прямые результаты:
- BIM-модель кампуса;
- проектно-техническая документация;
- цифровая платформа управления кампусом;
- ≥5 публикаций;
- ≥2 патента.

4.2 Конечные результаты:
- Повышение энергоэффективности зданий ≥20%;
- Улучшение условий обучения и рост удовлетворенности студентов;
- Сохранение исторического облика зданий;
- Рост привлекательности университета и увеличение числа абитуриентов.

--------------------------------------------------

5. Предельная сумма программы

500 000 000 тенге, включая НИР, проектирование, внедрение технологий и модернизацию инфраструктуры.

--------------------------------------------------

6. KPI

- Энергоэффективность: ≥20%;
- Цифровизация: ≥70%;
- Публикации: ≥5;
- Внедрения: ≥3;
- Удовлетворенность: ≥80%;
- Рост абитуриентов: ≥15%.

--------------------------------------------------

7. Риски и меры

Риски:
- недостаток финансирования;
- ограничения исторических зданий;
- технические сложности;
- сопротивление изменениям.

Меры:
- поэтапное финансирование;
- привлечение экспертов;
- современные технологии;
- обучение персонала.

--------------------------------------------------

8. Научная новизна

- применение BIM и цифровых двойников;
- интеграция IoT в историческую инфраструктуру;
- разработка моделей энергоэффективной реконструкции.

--------------------------------------------------

9. Методология

- анализ данных;
- моделирование (BIM);
- пилотные внедрения;
- сравнительный анализ эффективности.