# ЭТАЛОННОЕ ТЗ НА НИР

Тема: Реконструкция исторического университетского комплекса Satbayev University (Политех)

1. Общие сведения

1.1. Приоритет:
Развитие инфраструктуры образования и науки

1.2. Направление:
Реконструкция и цифровизация образовательной инфраструктуры, сохранение историко-культурного наследия

--------------------------------------------------

2. Цели и задачи программы

2.1. Цель:
Создание научно обоснованной концепции реконструкции исторического кампуса Satbayev University с сохранением архитектурного наследия и внедрением современных образовательных и цифровых технологий.

2.2. Задачи:
- анализ текущего состояния зданий и инфраструктуры;
- разработка архитектурной концепции реконструкции;
- создание цифровой модели (BIM) кампуса;
- разработка решений по энергоэффективности;
- интеграция «умного кампуса» (IoT, безопасность, управление);
- разработка нормативных и методических рекомендаций;
- апробация решений на пилотных объектах.

--------------------------------------------------

3. Соответствие стратегическим документам

Проект соответствует:
- Стратегии «Казахстан-2050»;
- Государственной программе развития образования;
- Концепции цифровизации экономики;
- Программам сохранения историко-культурного наследия.

--------------------------------------------------

4. Ожидаемые результаты

4.1 Прямые результаты:
- разработанная концепция реконструкции;
- BIM-модель кампуса;
- проектно-техническая документация;
- не менее 5 научных публикаций;
- рекомендации по внедрению «умного кампуса».

4.2 Косвенные результаты:
- повышение энергоэффективности зданий на 20%;
- улучшение условий обучения;
- сохранение исторического облика;
- повышение привлекательности университета.

--------------------------------------------------

5. Этапы реализации

Этап 1 (1 год):
- обследование и анализ

Этап 2 (2 год):
- проектирование и моделирование

Этап 3 (3 год):
- внедрение и апробация

--------------------------------------------------

6. KPI

- снижение энергопотребления: ≥20%
- цифровизация объектов: ≥70%
- публикации: ≥5
- внедренные решения: ≥3
- удовлетворенность пользователей: ≥80%

--------------------------------------------------

7. Риски и меры

Риски:
- ограничение финансирования;
- сложности с сохранением архитектуры;
- технические ограничения старых зданий;
- сопротивление изменениям.

Меры:
- поэтапное финансирование;
- участие экспертов по наследию;
- использование современных технологий реконструкции;
- обучение персонала.